## Slide 1: 6주차 개발 진행 보고
자동차 AI 시뮬레이션
2026 펄어비스 여름 인턴 | 박인영

## Slide 2: 6주차 진행 현황
목표 : 자연스러운 도시 주행 + 유저 차와 상호작용
이번주 작업
  도로 데이터 표현 방식 변경
  주행 플랜 시뮬레이션 (폐기)
  장애물 회피
  운전 스타일 파라미터화
추가 작업
  OBB 최적화

## Slide 3: 결과 영상

## Slide 4: 작업내용 – 구조 변경
4주차 작업 (앞차 추종, 차선 변경)
  IDM : 앞차와 안전거리를 유지하는 가속도 계산식
  MOBIL : 옆차선에 안전하게 끼어들기 위한 판별식
문제점
  차선에 종속적, 차선 사이 걸쳐 있는 차가 표현이 안됨
  상태 확장이 어려움, IDM이 행동 결정 (가속, 감속 등) + 가속도 컨트롤 까지 한번에 함
  => IDM + MOBIL 구조 문제??
수정 방향
  도로 데이터 표현 방식 변경
  주행 행동 플랜 평가 (상위) + PID컨트롤러 (하위)

## Slide 5: 향후 진행 계획
주차 | 내용 | 비고
1주차 | 렌더링 기반 구축, 차량 조향/가속/제동/후진 | 강체 물리, 자전거 모델
2주차 | 길찾기, 차선 추종, 차선변경 | BT, 스플라인 그래프, A*, PurePursuit + PID
3주차 | 주차 구현 및 단독 주행 튜닝 | Reeds-Shepp
4주차 | 주행 AI : 앞차 감지, 안전거리 유지, 신호 등 | IDM, MOBIL
5주차 | 추월 / 도로 합류 / 장애물 대처 (차선 우회) | 
6주차 | 운전 스타일 적용, 주차 재적용, 사용자 조작 상호작용, 차량 다양화 | 파라미터 튜닝
7주차 | 대규모 차량 최적화 | 공간 분할, AI/렌더링 LOD
8주차 | 안정화 및 폴리싱 | 
주차별 계획
  6주차 목표 : 구현 작업 마무리